| ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН КУМСК СЕЛӘНӘ МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦИН ЗАКВР |  | РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУМСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |
| --- | --- | --- |

359251, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Кумской, ул. Н.Лиджи-Горяева,19,

тел. /факс (84743) 9-51-24, email: kumsmo2011@ yandex.ru

от «17» марта 2017 года                                  № 5                                                  п.Кумской

«Об организации и проведении двухмесячника

по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов, расположенных на

территории Кумского СМО».

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7_ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, Законом Республики Калмыкия «Об административной ответственности за правонарушения в области благоустройства населенных пунктов в Республике Калмыкия» от 22.02.2002г. №171-11-З:

- Провести двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов на территории Кумского сельского муниципального образования в период с 17 марта 2017 года по 17 мая 2017 года

- Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Кумского сельского муниципального образования, приобрести и установить контейнеры для сбора ТБО, привести административные здания, дворы, ограждения и прилегающие территории в соответствующий эстетический вид.

- Жителям населенных пунктов произвести ремонт (побелку, покраску) фасадов жилых домов, квартир, заборов, ограждений, произвести уборку дворов, а также прилегающей к ним территории от бытового, строительного мусора, вывезти ТБО на  территорию общественной свалки.

- Депутатам Собрания депутатов Кумского СМО, членам  уличных комитетов провести широкую разъяснительную работу по привлечению населения, индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, ЛПХ к участию в работе по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов.

- Директору МУП им.С.М.Буденного  Домбаеву А.С. по заявкам руководителей предприятий, учреждений, организаций и жителей населенных пунктов выделить транспорт для вывоза ТБО, обеспечить своевременное исполнение заявок.

- Еженедельно, по пятницам и субботам, организовывать и проводить общественные субботники по благоустройству населенных пунктов.

- Комиссии по контролю за соблюдением мер по содержанию и благоустройству населенных пунктов еженедельно проводить контроль за уборкой территории населенных пунктов (Приложение1).

- Разместить данное распоряжение на информационных стендах для ознакомления.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Врио главы администрации

Кумского СМО РК                                                                                        Юсупова А.Х.

Приложение № 1 к распоряжению администрации

Кумского СМО РК №  5 от  17 марта  2017 года

Состав

рабочей комиссии по проверке санитарного

состояния населенных пунктов, расположенных на территории

Кумского сельского муниципального образования

Сангаджиева В.Б.- Глава администрации Кумского СМО- председатель  рабочей комиссии

Домбаев А.С. –директор МЦУП им. С.М. Буденного -зам. председателя рабочей комиссии

Юсупова А.Х.-Главный специалист администрации Кумского СМО- секретарь рабочей комиссии

Члены комиссии:

Манджиева А.Н.-зав. фельдшерским пунктом

Дорджиев А.М.-гл. ветеринарный врач МУП им. С.М. Буденного

Лихацкий А.А. –депутат Собрания депутатов Кумского СМО РК

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, расположенных на территории Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

| № | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение предприятиями, организациями и учреждениями еженедельных субботников по благоустройству закрепленных территорий | Еженедельно (пятница, суббота) | Рук. Организаций, учреждений, предприятий |
| 2 | Проведение субботников по благоустройству территории с привлечением населения п. Кумской | Еженедельно (пятница- суббота) | Администрация Кумского СМО, депутаты Собрания |
| 3 | Вручение персональных уведомлений жителямо необходимости приведения домовладений, дворов и прилегающих территорий в соответствующий эстетический вид с указанием срока исполнения | 28 апреля | Администрация СМО, члены комиссии |
| 4 | Заседание рабочей комиссии по контролю за соблюдением мер по содержанию и благоустройству населенных пунктов | Еженедельно (вторник) | Администрация СМО, члены комиссии |
| 5 | Общественный субботник на территории сельского кладбища | 25.03.2017 01.04.2017 | Администрация СМО, депутаты Собрания, члены комиссии |
| 6 | Проведение субботника на территории детской игровой площадки | 08.04.2017 15.04.2017 | Администрация СМО, депутаты Собрания, члены комиссии |
| 7 | Посадка зеленых насаждений по периметру санитарных зон водонапорной башни п. Кумской | 2-ая декада апреля | Администрация СМО , администрация МУП им. С.М. Буденного |
| 8 | Благоустройство территории мемориала «Воинам –освободителям», озеленение Аллеи Памяти | 3-я декада апреля | Администрация СМО , администрация МУП им. С.М. Буденного |
| 9 | Ликвидация мест неорганизованных свалок на территории поселений | В течении всего периода | Администрация СМО, администрация МУП им. С.М. Буденного |